SINS 产品文档（PRD v0.1）

Schweizer Messer is not Schweizer Messer

一、产品定位

SINS 是一个跨平台、本地优先、AI增强的桌面效率工具箱。

它希望成为用户电脑上的数字瑞士军刀，通过统一入口完成文件处理、多媒体处理以及本地AI辅助任务。

核心理念：

- Local First：用户数据默认保存在本机

- Simple：复杂任务简单化

- Modular：功能模块化，可持续扩展

二、产品愿景

传统瑞士军刀通过多个工具解决现实问题。

SINS 希望通过软件和本地AI能力，解决数字生活中的重复任务。

目标：

让用户无需安装大量独立软件，即可完成常见的文件、多媒体和AI处理任务。

三、第一版本（MVP）范围

第一版本不追求功能数量，而是验证核心体验：

“打开 SINS，选择任务，拖入文件，本地完成处理。”

V1.0 必做功能：

1. 视频转 GIF

功能：

- 视频文件转换 GIF

- 自定义截取时间

- 调整输出尺寸

- 调整帧率

技术：

- FFmpeg

2. 音频去人声

功能：

- 输入音乐文件

- AI分离人声和背景音乐

- 输出：

- Vocal（人声）

- Instrumental（伴奏）

技术：

- Demucs

- PyTorch

3. PDF 工具

功能：

- PDF 转 Word

- PDF 转图片

- PDF OCR识别

目标：

解决日常文档转换需求。

4. 局域网文件传输

功能：

- 自动发现同局域网设备

- 文件快速发送

- 文件夹传输

目标：

提供类似 AirDrop 的跨平台体验。

四、后续功能规划

V1.5：

- 图片AI增强

- 图片去背景

- Whisper语音转文字

- 自动字幕生成

- 批量文件处理

V2：

- 插件系统

- 更多本地AI模型

- 自动化工作流

五、产品设计原则

1. 本地优先

用户文件默认不上传服务器。

AI能力优先采用本地模型。

2. 极简体验

设计参考 Apple 风格：

- 简洁

- 留白

- 少设置

- 一键完成任务

3. 模块化

每个功能作为独立模块。

未来可以扩展：

- AI工具

- 文件工具

- 媒体工具

- 网络工具

六、技术方案

桌面端：

- Electron

- React

- TypeScript

本地服务：

- Python

- FastAPI

AI能力：

- PyTorch

- Transformers

- OpenCV

媒体处理：

- FFmpeg

数据存储：

- SQLite

七、系统结构

SINS Desktop

|

|

Local API Service

|

|

--------------------------------

File Tools

AI Tools

Media Tools

Network Tools

八、AI模块设计

SINS中的AI不是聊天机器人，而是本地智能处理能力。

主要目标：

让用户无需理解模型和参数，只需要选择任务。

例如：

用户：

“去掉这首歌的人声”

系统：

调用本地AI模型完成处理。

九、商业定位

当前阶段不以商业化为目标。

重点：

- 完成个人工具

- 解决真实使用问题

- 打造长期维护的软件项目

未来如果发展，可考虑：

- 开源

- 社区插件

- 可选高级功能

但第一目标是做一个自己每天愿意使用的软件。

十、一句话介绍

SINS 是一个本地优先的 AI 瑞士军刀，把电脑上的繁琐任务变成简单的一键操作。